**Информация**

**об основных итогах выполнения плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска 6-го созыва, и плана организационно-технических мероприятий за 10 месяцев 2017 года по Калининскому району»**

Всего по Калининскому району в План мероприятий по реализации наказов включено 534 наказа, касающихся вопросов ремонта учреждений образования, ремонта дорог и придомовых территорий, благоустройства частного сектора, строительства объектов соцкультбыта и другие. Всего на эти цели необходимо выделение до 2020 года порядка 27 млрд. рублей.

По количеству принятых наказов наш район занимает 3 место в городе (после Ленинского и Кировского).

В отраслевом разрезе большая часть наказов касается образования – более 50 %, вопросов благоустройства – 33 % и жилищно-коммунального хозяйства – 16 %.

На 2017 год с учетом внесенных изменений на июньской и октябрьской сессиях всего планировалось к выполнению 143 наказа избирателей, в том числе 105 наказов со сроком исполнения в 2017 году. Из всех наказов по 28 наказам ответственным исполнителем является администрация района. Кроме этого, в 2017 году досрочно выполнялись наказы со сроком реализации в 2018-2020 годах.

На сегодняшний день выполнено в полном объеме 66 наказов, из них 9 наказов досрочно. До конца текущего года планируется реализовать еще 13 наказов, в том числе 7 наказов со сроком исполнения в 2017 году. Также в этом году выполнено частично 14 наказов, запланированных на 2018-2020 годы. Итого досрочно полностью или частично выполнено 23 наказа. Общая сумма затрат по реализации наказов избирателей в этом году составит более 90 млн. рублей.

Следует отметить, что в связи с недостаточным финансированием ряд наказов останутся невыполненными полностью или частично. Ожидается, что не будет выполнено 39 наказов, в том числе 6 наказов в части 2017 года и 33 со сроком исполнения в 2017 году. Наибольшее количество невыполненных наказов приходится на наказы, ответственным исполнителем которых является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – 28. В основном это наказы, касающиеся работ по ремонту тротуаров и обустройству освещения.

Так же не будет выполнено 9 наказов, относящихся к департаменту образования, связанных с большими затратами по ремонту учреждений образования.

В целях обеспечения планомерной работы по выполнению всех предложений граждан, поданных в период выборов депутатов городского Совета и не вошедших в план мероприятий по реализации наказов, администрацией района совместно с депутатами был сформирован специальный план организационно-технических мероприятий на 2016 – 2020 годы по реализации этих предложений.

В план организационно-технических мероприятий всего вошло 90 предложений граждан, касающихся решения различных вопросов в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, обеспечения правопорядка и другие.

На 2017 год было запланировано выполнение 58 мероприятия, в том числе 21 мероприятие по осуществлению контроля со сроком реализации 2017-2020 годы. Наибольшее количество предложений приходится на 11 и 13 избирательные округа (депутаты Константинова И.И. и Дебов Г.В.).

В отраслевом разрезе большая часть мероприятий касается вопросов благоустройства – 48 % и жилищно-коммунального хозяйства – 22 %.

На сегодняшний день выполнено 19 предложений со сроком в 2017 году, проведены контрольные мероприятия по 21 предложению, остальные мероприятия по реализации предложений находятся в работе.

В частности, в 2017 году выполнялись следующие мероприятия:

- совместно с органами полиции проводились мероприятия по соблюдению требований к продаже спиртосодержащей продукции и табачных изделий во временных и стационарных объектах торговли;

- обеспечивался контроль за санитарным состоянием территорий;

- осуществлялось взаимодействие с Центром по проблемам домашних животных по вопросам проведения мероприятий по отлову бездомных животных на территории микрорайонов. Так, в 2017 году бригада по отлову безнадзорных животных по заявкам организаций и жителей работала на территории района 199 раз;

- осуществлялись мероприятия, направленные на исключение фактов нарушения в сфере землепользования и застройки на территории сектора индивидуальной жилой застройки. Всего на территории района в 2017 году выявлено 16 таких нарушений;

- за счет средств администрации района установлены специализированные искусственные препятствия, исключающие парковку на газоне по ул. Театральной, 37, 39;

- выполнены работы по озеленению улицы Б.Хмельницкого, произведен снос 11 деревьев и посадка 22 саженцев лип;

- выполнено благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Земнухова, 6, ул. Кочубея, 7, ул. Тайгинская, 26;

- выполнен ремонт ограждения спортивной площадки в школе № 151.

Администрацией района осуществляется постоянный контроль за ходом реализации предложений избирателей.

А сейчас более подробно остановимся на выполнении наказов по избирательным округам.

***7 округ*** - депутат Конобеев Иван Сергеевич – на 2017 год было запланировано выполнение 7 наказов. На сегодняшний день 3 наказа, касающиеся ремонта образовательных учреждений (07-048, 07-050, 7-053) и 2 наказа по установке спортивных элементов на детской площадке (07-038) и обрезке деревьев (07-039), выполнены в полном объеме.

Невыполненными останутся 2 наказа (07-046, 07-049), касающиеся ремонта учреждений образования.

Хочется отметить, что в рамках выполнения наказа 07-040 со сроком реализации в 2020 году выполнено строительство пешеходного моста от ул. Танковой в сторону Заельцовского района и обустроен подход к мосту со стороны Калининского района.

***11 округ*** - депутат Константинова Ирина Игоревна – на 2017 год было запланировано выполнение 19 наказов. На сегодняшний день 13 наказов, касающихся вопросов ремонта дорог, сноса и обрезки деревьев, установки детских городков, ремонта учреждений образования (11-005, 11-010, 11-011, 11-016, 11-031, 11-033, 11-034, 11-036, 11-038, 11-056, 11-059, 11-064, 11-072), выполнены в полном объеме.

В работе находятся 3 наказа по установке детских городков и спортивных элементов (11-030, 11-044, 11-051).

Невыполненными останутся 3 наказа: 2 наказа по обустройству тротуаров по ул. Олеко Дундича (11-019) и по ул. 25 лет Октября (11-020), 1 наказ по обустройству мягкого покрытия на спортивной площадке детского сада № 450 (11-063).

Хочется отметить, что в 2017 году выполнялись наказы со сроком исполнения в 2018-2020 годах. В частности, в полном объеме выполнено 2 наказа, касающиеся благоустройства внутриквартальных территорий (11-037, 11-042) и наказ по установке системы видеонаблюдения в школе № 26 (11-055). Так же частично досрочно выполнено еще 2 наказа по ремонту учреждений образования (11-057, 11-071).

***12 округ*** – депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич – на 2017 год было запланировано выполнение 20 наказов со сроком реализации в 2017 году. Выполнено в полном объеме или частично 10 наказов: в полном объеме – 4 наказа (12-005, 12-010, 12-011, 12-037), в части 2017 года – 6 наказов (12-038, 12-039, 12-046, 12-057, 12-058, 12-062).

Частично выполнено 2 наказа: наказ по обустройству тротуаров по ул. Макаренко, 6, 10, ул. Учительской, 39 (12-034) и выполнению ремонтных работ в детском саду № 20 (12-050).

Находится в работе 2 наказа по установке игровых и спортивных элементов на детских площадках (12-026, 12-027), наказы по ремонту декоративного ограждения, примыкающего к лестнице около дома по ул. Б.Хмельницкого, 38 (12-008) и благоустройству парка «Сосновый бор» (12-0039).

К сожалению, на сегодняшний день не все наказы удалось выполнить. Так останутся невыполненными 3 наказа (12-012, 12-014, 12-020) – это наказы по реконструкции остановки общественного транспорта «ДК им. Горького», по асфальтированию пешеходной дорожки между детскими садами № 25 и № 13 по ул. А. Невского и наказ по отсыпке пешеходных дорожек в Павловском сквере. Наказ по ремонту тротуаров по ул. Объединения (12-029) не будет выполнен в части 2017 года.

Хочется отметить, что по обращению депутата Прибаловца Д.В., в этом году выполнены работы по обустройству освещения к дому по ул. Народная, 14/1 (между домами по ул. Народная, 14, 16), предусмотренные наказом со сроком реализации в 2020 году (12-042).

В соответствии с наказом 12-004 срок, реализации которого 2018 год, проведена инвентаризация, в ходе которой на территории района выявлено 36 малых архитектурных форм, в том числе 11 скульптурных композиций архитектора Арбатского, размещенные по ул. Б.Хмельницкого. Решением суда все элементы монументально-декоративного оформления признаны бесхозяйными. Администрацией района подготовлено обращение в департамент земельных и имущественных отношений с предложением о закреплении данных объектов за балансодержателями для включения их в реестр муниципального имущества.

***13 округ* –** депутат Дебов Глеб Валерьевич - на 2017 год было запланировано выполнение 39 наказов со сроком реализации в 2017 году. В полном объеме или частично выполнено 23 наказа: полностью выполнено 16 наказов (13-001, 13-012, 13-026, 13-035, 13-041, 13-046, 13-049, 13-068, 13-075, 13-096, 13-102, 13-105, 13-108, 13-112, 13-120, 13-124), в части 2017 года – 7 наказов (13-021, 13-025, 13-043, 13-069, 13-072, 13-092, 13-100).

Частично выполнено 3 наказа (13-045, 13-083, 13-085) со сроком исполнения в 2017 году и 2 наказа (13-074, 13-094) со сроком выполнения в 2017-2019 годах: по замене окон в школе № 173, оборудованию пешеходных переходов, благоустройству остановок общественного транспорта, обустройству наружного освещения.

Невыполненными останутся 8 наказов – это 4 наказа (13-013, 13-016, 13-018, 13-119) по ремонту учреждений образования и 4 наказа (13-058, 13-066, 13-067, 13-089) по ремонту тротуаров и проездов.

3 наказа (13-060, 13-117, 13-121) по ремонту тротуаров и обустройству наружного освещения не будут выполнены в части 2017 года.

Досрочно выполнены 8 наказов, из них 7 наказов со сроком исполнения в 2018-2020 годах выполнено частично: 6 наказов, касающиеся ремонта образовательных учреждений (13-009, 13-011, 13-023, 13-024, 13-031, 13-048) и 1 наказ по ремонту улиц частного сектора (13-087). Наказ по ремонту тротуаров на придомовых территориях (13-096) со сроком реализации в 2018-2019 годах выполнены в полном объеме.

***14 округ –*** депутат Атякшев Игорь Александрович.

На текущий год запланировано выполнение 22 наказов. Выполнено в полном объеме 4 наказа (14-060, 14-072, 14-083, 14-091) и 2 наказа (14-022, 14-074) выполнено в части 2017 года.

Находится в работе 3 наказа (14-008, 14-075, 14-090) по обустройству наружного освещения и ремонту учреждений образования.

Частично выполнен 1 наказ (14-023) по ремонту тротуаров и наказ (14-046) по ремонту в школе № 207.

Невыполненными останется 9 наказов: 7 наказов (14-003, 14-017, 14-020, 14-021, 14-023, 14-034, 14-035) по обустройству пешеходных тротуаров и остановок общественного транспорта, 2 наказа (14-085, 14-086) по ремонту учреждений образования.

2 наказа (14-014, 14-033) по ремонту лестниц и обустройству остановок общественного транспорта не будут выполнены в части 2017 года.

Как и по другим округам, на 14 округе часть наказов выполнялись досрочно. Выполнено досрочно в полном объеме 2 наказа 2019-2020 годов (14-012, 14-018), касающиеся внутриквартального благоустройства территорий, и частично выполнено 4 наказа (14-045, 14-050, 14-084, 14-089) по ремонту учреждений образования со сроком исполнения в 2018-2019 годах.

***15 округ*** – депутат Илюхин Вячеслав Викторович - на 2017 год запланировано выполнение 36 наказов. В полном объеме или частично выполнено 19 наказов: в полном объеме выполнено 15 наказов (15-007, 15-029, 15-047, 15-048, 15-066, 15-106, 15-109, 15-111, 15-112, 15-113, 15-119, 15-120, 15-123, 15-125, 15-134), в части 2017 года – 8 наказов (15-015, 15-019, 15-020, 15-022, 15-024, 15-092, 15-103, 15-0022).

В работе находится 3 наказа: наказ (15-010) по ремонту кровли на складах детского сада № 249, наказ (15-122) по установке детского городка по ул. Объединения, 31/1 со сроком в 2017 году и наказ о передаче земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенный в муниципальную собственность со сроком 2017-2020 годы (15-0001) .

Частично выполнено 2 наказа (15-058, 370), касающиеся организации нового маршрута общественного транспорта и благоустройства улиц частного сектора.

Досрочно выполнен 1 наказ по текущему ремонту проезда по ул. Новоуральской, 31а, 33а (15-098) со сроком исполнения в 2018 году.

Не будет выполнено 8 наказов со сроком исполнения в 2017 году:

- 3 наказа (15-065, 15-078, 15-080) по ремонту тротуаров;

- 4 наказа (15-086, 15-089, 15-0049, 372) по обустройству наружного освещения;

- наказ № 15-056 по организации пешеходного перехода по ул. Магистральной.

Информация о выполнении наказов подготовлена по данным ГРБС, ответственными исполнителями которых они являются. В настоящее время идет согласование выполнения наказов и переноса сроков их реализации с депутатами, поэтому окончательные итоги будут подведены только к концу года.

Хотелось бы отметить, что выполнению наказов уделяется особое внимание. Информация по выполнению наказов направляется в департамент экономики и стратегического планирования мэрии ежеквартально.

Более подробную информацию об итогах выполнения наказов избирателей в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-благоустроительного комплекса и образования доложат руководители соответствующих отраслевых отделов администрации района.

Начальник отдела экономического

развития и трудовых отношений М. И. Сочкова