**В плане ремонта тротуаров в текущем году предусмотрен тротуаров по следующим улицам:**

-ул. Объединения площадью 1140 м2 на сумму 1100 тыс. руб (наказ 12-019, 12- 037, 25-041,25-030)

-ул. Макаренко площадь ремонта составит 610 м2 на сумму 1150 тыс. руб. (наказ 12-034, 13-066, 25-041, 25-030)

-ул. Курчатова, площадь ремонта 875 м2, на сумму 1407 тыс. руб. (наказ 14-029, 25-030)

-ул. Рассветная 800 м2 на сумму 1330 тыс. руб. (наказ 14-029, 25-030)

-ул. Земнухова, площадь ремонта 140 м2, на сумму 300 тыс. руб. (наказ 14-021, 14-023

-ул. Столетова, площадь 200 м2, на сумму 365 тыс. руб. (наказ 13-067, 25-041, 25- 030)

-ул. Тайгинская , площадь 350 м2, на сумму 300 тыс. руб.(наказ 13-68, 25-041, 25- 030)

-ул. Тюленина, площадь 500 м2, на сумму 1050 тыс. м2 (наказ 14-020, 25-041)

-ул. Новоуральская площадь 660 м2, на сумму 920 м2 (наказ 15-65)

-ул. Ордынская, площадь 300 м2, на сумму 630 м2 (наказ 15-78)

-ул. Флотская площадь 3090 м2 на сумму 630 тыс. руб. (наказ 15-80)

-ул. 25 лет Октября, площадь 1200 м2, на сумму 2000 тыс. руб.(наказ 11-020)

-ул. А.Невского, площадь 570 м2 на сумму 920 тыс. руб. (наказ 12-014)

-ул. Бардина, площадь 100 м2 на сумму 210 тыс. руб.(по письменным обращениям)

-ул. О.Дундича площадь ремонта 80 м2 на сумму 134 тыс. руб. (наказ 11-019).

Текущий «ямочный» ремонт дорог района выполняется силами МКУ «ДЭУ 6». Работы ведутся методом укладки асфальта и Битумной эмульсией. Всего планируется уложить 92 тн. асфальта и 27,5 тн битумной эмульсии. Площадь ремонта в асфальте составит 691 м2, БЦМ - 1964 м2. На сегодняшний день процент исполнения в асфальте составил 60%, БЦМ - 20 %.