Ремонт остановочных павильонов района.

В весенний период текущего года МКУ «Калининское» был заключен 1 муниципальный контракт на покраску остановочных павильонов района. Всего были покрашены 40 павильонов.

Дополнительные средства в размере 92,0 тыс. рублей планируется использовать на текущий ремонт остановочных павильонов. В настоящее время специалистами МКУ Калининское, проведено обследование остановочных павильонов района, ведется работа по подготовке технического задания.

По информации отдела организации дорожного движения ГУБО в 2017 году на территории района будет выполнено обустройство следующих остановок общественного транспорта: ООТ «Игарская» по ул. Фадеева (наказ 15-085),ООТ «Отделение связи № 13» по ул. Новоуральская (наказ 15-047), ООТ «Геннадия Заволокина по ул. Магистральная (наказ 15-048), ООТ «Завод ПСК» по ул. Тайгинская (наказ 13-075), ООТ «Завод Север» по ул. Объединения (наказ 13- 074).